Приложение 1

к распоряжению

администрации района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 17.02.2022 № 19  СОСТАВ  районной противопаводковой комиссии | | |
| Евдокимов -  Сергей Иванович | - | заместитель главы Ленинского района, председатель комиссии |
| Панова  Лариса Владимировна | - | начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации района, заместитель председателя комиссии |
| Спесивцева Ольга Викторовна | - | старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации района, секретарь комиссии |

|  |
| --- |
| Члены комиссии: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тишина  Ирина Юрьевна | - | заместитель главы Ленинского района |
| Калинина  Наталья Владимировна | - | начальник отдела содействия развитию потребительского рынка администрации района |
| Макаров  Константин Юрьевич | --- | старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации района, секретарь комиссии |
| Чикишев  Сергей Олегович | - | -наисполняющий обязанности начальника Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску (по согласованию) |
| Гарифуллин  Александр Рафкатович | - | Наначальник СП «Горводоотведение» МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (по согласованию) |
| Кучин Сергей Викторович | - | наначальник пожарной части № 6 ФГКУ «3 отряд ФПС по Челябинской области» (по согласованию) |
| Фархутдинов  Руслан Жамильевич | - | руководитель службы содержания и эксплуатации ливневой канализации МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (по согласованию) |
| Заместитель главы Ленинского района С. И. Евдокимов | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к распоряжению  администрации района  от 17.02.2022 № 19  Перечень  мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод  на территории Ленинского района города Челябинска на 2022 год   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Подготовить и утвердить план проведения заседаний районной противопаводковой комиссии | Евдокимов С. И. | 11.03.2022 | | 2. | Рекомендовать организациям района:  1) создать объектовые противопаводковые комиссии, назначить ответственных лиц за безопасный пропуск весеннего паводка;  2) создать необходимый резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;  3) привести в готовность силы и средства, привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  4) принять меры по очистке крыш зданий от снега, наледи и образовавшихся сосулек;  5) произвести необходимые работы по отводу талых вод | руководители организаций | в предпаводковый период | | 3. | Рекомендовать комитетам территориального общественного самоуправления района (далее - КТОС):  1) определить количество жилых домов, расположенных в зоне вероятного подтопления, в период прохождения весеннего паводка 2022 года;  2) провести разъяснительную работу с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о необходимости прочистки водоотводных каналов и перепусков, проходящих возле частных домовладений, а также их очистки от образовавшихся заторов с последующим вывозом мусора | председатели КТОС  председатели КТОС | 16.03.2022  16.03.2022 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4. | Отделу благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации района осуществлять контроль по исполнению мероприятий по очистке водоотводных каналов и выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений благоустройства территории жителям домов, попадающих в зону возможного подтопления | Панова Л. В. | март -  апрель | | 5. | Рекомендовать жилищным организациям, обслуживающим жилой фонд района:  1) привести в готовность силы и средства, привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2) организовать работы по вывозу снега, рыхлению снега на территории района, очистку кровель жилых домов от снега, наледи и образовавшихся сосулек;  3) организовать работы по отводу талых вод для исключения возможности их попадания в подвальные помещения и подъезды жилых зданий, своевременной подготовке и расстановке переходных мостиков в местах временного подтопления на маршрутах пешеходного движения;  4) организовать работы по очистке ливнеприёмников, расположенных на прилегающей к домам территории | руководители жилищных организаций | в предпаводковый период | | 6. | Рекомендовать Отделу полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску:  1) организовать оповещение населения района, попадающего в зону подтопления при помощи автомобилей, оборудованных громкоговорящей связью;  2) организовать охрану жилых помещений, подворий, другого имущества населения, эвакуируемого с зон подтопления;  3) оказывать необходимую помощь при проведении мероприятий по временному отселению пострадавшего населения | Исполняющий обязанности начальника  Отдела полиции  «Ленинский»  УМВД  России по городу Челябинску  Чикишев С. О. | в период паводка  (при необходимости) | | 7. | Рекомендовать МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» в паводковый период 2022 года:  1) провести контрольную проверку готовности насосных станций на озере Смолино и «Эстонские болота» к пропуску весеннего паводка; | директор МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей»  Егоров А. В. | 22.03.2022 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  | 2) провести планово - предупредительный ремонт насосов к весеннему паводку;  3) организовать наблюдение за уровнем воды в озере Смолино;  4) обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий на обслуживаемых сетях ливневой канализации | директор МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей»  Егоров А. В. | 25.03.2022 | | 8. | СП «Горводоотведение» МУП «ПОВВ» обеспечить готовность сил и средств к ликвидации последствий затопления территорий, возникших в результате засора наружных сетей хозфекальной канализации | начальник СП «Горводоотве  дение»  МУП «ПОВВ»  Гарифуллин А. Р. | 18.03.2022 | | 9. | Проведение обследования нанесенного материального ущерба населению района вследствие подтопления в период паводка 2022 года | председатели КТОС,  администрация района | при необходимости | | 10. | Подготовить информационное письмо (с указанием контактного телефона противопаводковой комиссии) для жителей частного сектора о необходимости проведения ими работы по очистке дренажных канав, проходящих около частных жилых домов. Информационное письмо разместить на сайте администрации района | Панова Л. В.  Левикина Р. И. | 16.03.2022 |   Заместитель главы Ленинского района С. И. Евдокимов |