Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку

за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Новороссийская, 63, 65 |
| 2. | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект | п. 10 ч. 1 ст. 16.2. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 3. | Территория реализации инициативного проекта | Земельный участок с кадастровым номером 74:36:0322006:615 |
| 4. | Цель и задачи инициативного проекта | Цель проекта: создание нового благоустроенного общественного пространства для жителей Ленинского района города Челябинска.  Задачи проекта: обновление покрытия площади перед зданием МБУК «Челябинский театр современного танца», обустройство детской игровой площадки и мест отдыха, установка лавочек и урн, приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений |
| 5. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | В настоящее время здание № 63 по ул. Новороссийской передано в оперативное управление МБУК «Челябинский театр современного танца». В учреждении функционируют кружки и любительские объединения различной направленности, обеспечивая разностороннее развитию личности и максимальное раскрытие творческого потенциала человека.  В здании № 65 по ул. Новороссийской располагается детская городская поликлиника № 6.  Общая территория перед МБУК и детской поликлиникой востребована детьми и взрослыми, посещающими творческие коллективы, медицинское учреждение, а также жителями близлежащих домов. Вместе с тем, находится в неудовлетворительном состоянии. В 2021 году в рамках реализации I этапа инициативного проекта было благоустроено пространство перед зданием № 65 по ул. Новороссийской. В 2022 году в рамках реализации II этапа инициативного проекта предполагается произвести благоустройство площади перед МБУК. |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Появление нового благоустроенного общественного пространства, обеспечивающего комфортный отдых посетителям Детской городской поликлиники № 6, Челябинского театра современного танца, а также жителям близлежащих домов |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Содержание и развитие объекта будет осуществляться за счет бюджетных средств Ленинского района. |
| 8. | Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта | Жители близлежащих домов в количестве 956 человек |
| 9. | Сроки реализации инициативного проекта | Предполагаемая дата начала реализации проекта – июнь 2022 года.  Предполагаемая дата окончания реализации проекта - октябрь 2022 года. |
| 10. | Информация об инициаторе проекта | МКУ «Служба  благоустройства Ленинского  района города Челябинска», г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 22, Конт. Лицо: Менчинская Мария Анатольевна, тел: +73517230340,  mkusbl@lenadmin74.eps74.ru |
| 11. | Общая стоимость инициативного проекта | 12 782 944,80 руб. |
| 12. | Средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета для реализации инициативного проекта | 12 782 944,80 руб. |
| 13. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | Не предусмотрено |
| 14. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | Трудовое участие жителей, сотрудников МКУ «Служба благоустройства Ленинского района города Челябинска» в количестве 42 человека, в качестве участия в субботниках по санитарной очистке после выполнения работ, а также озеленение территории в высадке цветов и культурных растений в рамках реализации проекта |

Жители Ленинского района могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в администрацию Ленинского района до 18.02.2022