Приложение

к распоряжению администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2019 год»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | Администрация Ленинского района города Челябинска (далее – администрация района) |
| Наименование, дата утверждения и номер правового акта | Распоряжение администрации Ленинского района города Челябинска от 18.04.2019 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2019 год» |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2019 год (далее – Программа) |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы – повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска.Задачи Программы:1. увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Ленинском районе города Челябинска;
2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского района города Челябинска
 |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество благоустроенных общественных территорий Ленинского района города Челябинска;
2. Площадь благоустроенных общественных территорий Ленинского района города Челябинска
 |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий администрации района, определенных Положением об администрации Ленинского района города Челябинска, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 24.02.2015 № 6/3, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы37908106,5 рублей, в том числе: 36803986,89 рублей – средства федерального и областного бюджетов; 1104119,61 рублей – средства бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее – бюджет района) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Благоустройство общественных территорий Ленинского района города Челябинска – 3 ед.;2. Площадь благоустроенных общественных территорий Ленинского района города Челябинска – 194 432,0 кв.м |

Заместитель главы Ленинского района З. Ф. Нургалиев

I. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путем реализации Программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 97-ЗО «О разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского района города Челябинска, Положением об администрации Ленинского района города Челябинска, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 24.02.2015 № 6/3, распоряжением администрации Ленинского района города Челябинска от 13.05.2015 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных целевых программ в Ленинском районе города Челябинска и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Важнейшей задачей администрации Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа (далее – администрация района) является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха населения.

Реализация Программы осуществляется по направлению благоустройство территории Ленинского района города Челябинска.

Комплексное благоустройство общественных территорий (парков, скверов) позволит содержать их в надлежащем состоянии, повысит уровень благоустройства, выполнит архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечит благоприятные условия для отдыха жителей.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1) риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

2) финансовые риски - финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Ленинского района города Челябинска.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

Общественная территория, находящаяся в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская на сегодняшний день находится в состоянии запустения, высокой замусоренности и угасания уникального ботанического фонда.

Данная общественная территория расположена на месте бывшей монастырской заимки, которая обладает удивительной историей и атмосферой. Отсюда получили распространение многие садовые культуры, не произраставшие ранее на Южном Урале. В годы советской власти на этой территории находилась плодово-ягодная опытная станция.

Создание парка «Плодушка» рассчитано на несколько лет (2019-2024 г.г.) в несколько этапов. Планируется, расчистка территории будущего парка от поросли, самосева, мусора, прокладка коммуникаций, устройство прогулочных зон с устройством пешеходных дорожек с различным типом покрытий, установка вдоль тропиночной сети лавочек и урн, устройство зон отдыха различной направленности, устройство детской площадки, устройство площадки для выгула собак, устройство освещения и ограждения парка. За границами парка запланировано строительство парковочных площадок и зданий административно-хозяйственного назначения.

В 2019 году запланирован 1 этап работ по благоустройству парка «Плодушка»: санитарная расчистка 1/2 территории (не занятой плодовыми деревьями), удаление поросли, сухих и поваленных деревьев, корчевка пней, устройство пешеходных дорожек, установка лавочек и урн.

В целях поддержания общественного порядка, а также в целях обеспечения сохранности проведенного благоустройства в скверах: «Первостроителей» по ул. Гагарина вдоль домов № 62 и № 64 и «КПЗиС» по ул. Уральской в Ленинском районе, планируется установить оборудование для круглосуточного видеонаблюдения, с возможностью осуществления видеозаписи.

II. Основные цели и задачи Программы

Основная стратегическая цель Программы – повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска.

В рамках реализации настоящей Программы перед администрацией района стоят следующие задачи:

1) увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Ленинском районе города Челябинска;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского района города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы
с указанием целевых индикаторов и показателей

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы для достижения поставленной цели – повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение целевых индикаторов и показателей, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 3 |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв.м | 194,432 |

IV. План мероприятий Программы

Мероприятия осуществляются в соответствии с целями и задачами настоящей Программы. План мероприятий Программы представлен в
приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2019 год.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:

1. повышению уровня благоустройства общественных пространств на территории Ленинского района;
2. созданию новых рекреационных зон отдыха для населения Ленинского района;
3. улучшению экологической обстановки района.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2019 году, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2:

Таблица 2

Объем финансирования мероприятий Программы на 2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |
| всего | в том числе |
| 2019 год |
| Федеральный бюджет | 35331811,93 | 35331811,93 |
| Областной бюджет | 1472174,96 | 1472174,96 |
| Бюджет района | 1104119,61 | 1104119,61 |
| Всего: | 37908106,50 | 37908106,50 |

Финансирование настоящей Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год.

Программа является расходным обязательством бюджета района.

Объем и источники финансирования Программы уточняются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий год.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения указанной оценки, установленным администрацией района. Достижение целевых индикаторов и показателей Программы непосредственно зависит от выполнения мероприятий Программы.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Общее руководство и контроль, за ходом реализации Программы, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – администрация района.

Реализация мероприятий Программы осуществляется ответственными структурными подразделениями администрации района.

Администрация района:

1. несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
2. обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
3. уточняет целевые индикаторы и показатели Программы, при необходимости, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;
4. вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;
5. проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы;
6. проводит оценку эффективности реализации Программы и представляет ее результаты главе Ленинского района города Челябинска.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы соответствующие изменения вносятся в бюджет района в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы Ленинского района З. Ф. Нургалиев