Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку

за счет средств бюджета Ленинского района города Челябинска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Благоустройство сквера "Защитников Отечества" и ремонт проезда вдоль сквера между улицей Коммунаров и переулком Руставели |
| 2. | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект | п. 10 ч. 1 ст. 16.2. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 3. | Территория реализации инициативного проекта | Земельный участок с кадастровым номером 74:36:0317016:27, расположенный по адресу: город Челябинск, Ленинский район, ул. Тухачевского, 3, и часть земельного участка с кадастровым номером 74:36:0317016:28, расположенный по адресу: город Челябинск, Ленинский район, пер. Руставели - ул. Пограничная - ул. Коммунаров |
| 4. | Цель и задачи инициативного проекта | Цель проекта: создание условий для сохранения памяти поколений о военных и трудовых подвигах жителей Ленинского района города Челябинска во время Великой отечественной войны 1941-1945 годов.  Задачи проекта: Ремонт ограждения сквера. Асфальтирование проезда вдоль сквера между улицей Коммунаров и переулком Руставели |
| 5. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | До 2012 года общественная территория, находящаяся в границах улиц Коммунаров, Пограничной, пер. Руставели находилась в запущенном состоянии. Когда-то это было местом отдыха жителей данного микрорайона. Здесь имелись асфальтированные пешеходные дорожки, клумбы, фонтан, пришедшие со временем в неудовлетворительное состояние.  В 2012 году на данной территории был разбит сквер, и было проведено благоустройство этой территории, получившей название сквер «Защитников Отечества».  В настоящее время ограждение сквера имеет разрушения и в целом находится в неудовлетворительном состоянии. Проезд, расположенный вдоль сквера между улицей Коммунаров и переулком Руставели, обеспечивающий передвижение техники для эксплуатации сквера, монумента и обеспечения работы «Вечного огня», а также беспрепятственного подъезда к МАОУ «Лицей № 37 города Челябинска» со стороны переулка Руставели также находится в неудовлетворительном состоянии.  В ходе реализации инициативного проекта запланирован ремонт ограждения сквера (восстановление разрушенных участков ограждения, оштукатуривание бетонных поверхностей, зачистка и покраска металлических элементов). В рамках ремонта проезда запланированы работы по замене асфальтового покрытия. |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Комфортное пребывание граждан на территории сквера и обеспечение доступа автомобильного транспорта для обслуживания сквера |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Содержание и развитие объекта будет осуществляться за счет бюджетных средств Ленинского района. |
| 8. | Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта | Жители близлежащих домов в количестве 557 человек |
| 9. | Сроки реализации инициативного проекта | Предполагаемая дата начала реализации проекта – июнь 2021 года.  Предполагаемая дата окончания реализации проекта - октябрь 2021 года. |
| 10. | Информация об инициаторе проекта | ИП Смагин Максим Сергеевич, контактное лицо Стефанцов Игорь Константинович, тел: +79617905305 |
| 11. | Общая стоимость инициативного проекта | 3 142 012,00 руб. |
| 12. | Средства межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского района для реализации инициативного проекта | 3 142 012,00 руб. |
| 13. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | Не предусмотрено |
| 14. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | Не предусмотрено |