Приложение 2

к распоряжению

администрации района

от 03.03.2023 № 34

Перечень

мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод

на территории Ленинского  района города Челябинска на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить и утвердить план проведения заседаний районной противопаводковой комиссии | Евдокимов С. И. | 13.03.2023 |
| 2. | Рекомендовать организациям района: 1) создать объектовые противопаводковые комиссии, назначить ответственных лиц за безопасный пропуск весеннего паводка; 2) создать необходимый резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 3) привести в готовность силы и средства, привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 4) принять меры по очистке крыш зданий от снега, наледи и образовавшихся сосулек; 5) произвести необходимые работы по отводу талых вод | руководители организаций | в предпаводковый период |
| 3. | Рекомендовать комитетам территориального общественного самоуправления района (далее - КТОС): 1) определить количество жилых домов, расположенных в зоне вероятного подтопления, в период прохождения весеннего паводка 2023 года; 2) провести разъяснительную работу с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о необходимости прочистки водоотводных каналов и перепусков, проходящих возле частных домовладений, а также их очистки от образовавшихся заторов с последующим вывозом мусора | председатели КТОС председатели КТОС | 20.03.2023 27.03.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Отделу благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации района осуществлять контроль по исполнению мероприятий по очистке водоотводных каналов и выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений благоустройства территории жителям домов, попадающих в зону возможного подтопления | Панова Л. В. | март - апрель |
| 5. | Рекомендовать жилищным организациям, обслуживающим жилой фонд района: 1) привести в готовность силы и средства, привлекаемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 2) организовать работы по вывозу снега, рыхлению снега на территории района, очистку кровель жилых домов от снега, наледи и образовавшихся сосулек; 3) организовать работы по отводу талых вод для исключения возможности их попадания в подвальные помещения и подъезды жилых зданий, своевременной подготовке и расстановке переходных мостиков в местах временного подтопления на маршрутах пешеходного движения; 4) организовать работы по очистке ливнеприёмников, расположенных на прилегающей к домам территории | руководители жилищных организаций | в предпаводковый период |
| 6. | Рекомендовать Отделу полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску: 1) организовать оповещение населения района, попадающего в зону подтопления при помощи автомобилей, оборудованных громкоговорящей связью; 2) организовать охрану жилых помещений, подворий, другого имущества населения, эвакуируемого с зон подтопления; 3) оказывать необходимую помощь при проведении мероприятий по временному отселению пострадавшего населения | начальник Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Чикишев С. О. | в период паводка (при необходимости) |
| 7. | Рекомендовать МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» в паводковый период 2023 года: 1) провести контрольную проверку готовности насосных станций на озере Смолино и «Эстонские болота» к пропуску весеннего паводка; | директор МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» Егоров А. В. | 22.03.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) провести планово - предупредительный ремонт насосов к весеннему паводку; 3) организовать наблюдение за уровнем воды в озере Смолино; 4) обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий на обслуживаемых сетях ливневой канализации | директор МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» Егоров А. В. | 24.03.2023 |
| 8. | СП «Горводоотведение» МУП «ПОВВ» обеспечить готовность сил и средств к ликвидации последствий затопления территорий, возникших в результате засора наружных сетей хозфекальной канализации | начальник СП «Горводоотве дение» МУП «ПОВВ» Гарифуллин А. Р. | 20.03.2023 |
| 9. | Проведение обследования нанесенного материального ущерба населению района вследствие подтопления в период паводка 2023 года | председатели КТОС, администрация района | при необходимости |
| 10. | Подготовить информационное письмо (с указанием контактного телефона противопаводковой комиссии) для жителей частного сектора о необходимости проведения ими работы по очистке дренажных канав, проходящих около частных жилых домов. Информационное письмо разместить на сайте администрации района | Панова Л. В. Левикина Р. И. | 17.03.2023 |

Заместитель главы Ленинского района                                                        С. И. Евдокимов