Приложение

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска»

# План мероприятий муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска»

| № п/п | Наименование мероприятия | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия | Срок проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города Челябинска | Бюджет района | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Благоустройство сквера перед ДК «Станкомаш» в границах улиц Коммунаров, Челябинского Рабочего, пер. Руставели (II этап) | Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории | 2023 | 15 382,36 | 13 895,74 | 717,50 | 0,0 | 769, 12 | 0,0 | 559 | 0503 300F2 55553 244 | 310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Благоустройство объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка»» в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова, Бобруйской (IV этап) | Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории | 2023 | 35 423,24 | 31 999,78 | 1 652,30 | 0,0 | 1 771,16 | 0,0 | 559 | 0503 300F2 55553 244 | 310 |
| 4. | Общественная территория, выбранная жителями в 2023 году | Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории | 2024 | 20 210,35 | 18 349,93 | 849,90 | 0,0 | 1 010,52 | 0,0 | 559 | 0503 300F2 55553 244 | 310 |
|  | Всего |  |  | 71 015,95 | 64 245,45 | 3 219,70 | 0,0 | 3 550,80 | 0,0 |  |  |  |

Заместитель главы Ленинского района             	                                                                                                            С. И. Евдокимов